🏥 MedMind AI

Техническое задание для разработки

Полная версия для Claude Code

| Версия | 3.0 — Финальная консолидированная |
| --- | --- |
| Дата | Март 2026 |
| Статус контента | 70 JSON-модулей готовы (8 базовых + 62 специальности) |
| Цель документа | Полное ТЗ для Claude Code — от нуля до MVP без дополнительных вопросов |

# 0. Контекст проекта — что уже сделано

Это не новый проект с нуля. Большой объём контента уже создан. Claude Code должен знать это с самого начала.

## 0.1 Что готово на момент передачи задания

### Контент (70 модулей в JSON)

В ходе работы с Claude claude.ai уже сгенерированы все учебные модули. Они хранятся в виде JSON-файлов и должны быть импортированы в базу данных при первом запуске.

| Специальность | Кол-во модулей | Статус | Идентификаторы |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовые дисциплины | 8 | ✅ Готово | BASE-CARDIO-ANATOMY-001 ... BASE-EMERGENCY-008 |
| Кардиология | 10 | ✅ Готово | CARDIO-001 ... CARDIO-010 |
| Терапия / Internal Medicine | 12 | ✅ Готово | THERAPY-001 ... THERAPY-012 |
| Неврология | 10 | ✅ Готово | NEURO-001 ... NEURO-010 |
| Хирургия | 10 | ✅ Готово | SURG-001 ... SURG-010 |
| Педиатрия | 11 | ✅ Готово | PEDS-001 ... PEDS-011 |
| Акушерство и гинекология | 9 | ✅ Готово | OB-001 ... OB-009 |
| Итого | 70 | ✅ Готово | — |

### Структура каждого JSON-модуля

Каждый файл module_XXX.json содержит следующие поля:

- meta — id, specialty, title, level, duration_hours, version

- lessons — массив уроков (3–5 на модуль), каждый с intro, sections[], key_points[]

- flashcards — 5–8 карточек с question/answer/difficulty/category

- mcq_questions — 3 MCQ-вопроса с options{A-E}, correct, explanation

- clinical_cases — 1 клинический кейс с presentation, diagnosis, management[], teaching_points[]

### Демо-интерфейс (medmind-v2.html)

Создан HTML-прототип платформы. Он показывает финальный дизайн: тёмный сайдбар, чат с AI-тьютором, поиск PubMed, флэшкарты, клинические кейсы, режимы обучения. Этот файл — референс UI, не финальный код.

### Запланированный контент (ещё не создан)

- Психиатрия: ~8 модулей (PSYCH-001...008)

- Анестезиология/Реаниматология: ~7 модулей (ANES-001...007)

- Онкология: ~8 модулей (ONC-001...008)

- Дерматология: ~7 модулей (DERM-001...007)

- Ветеринария: ~16 модулей по 6 специальностям (VET-001...016)

# 1. Общее описание проекта

## 1.1 Что такое MedMind AI

MedMind AI — глобальная образовательная платформа для врачей, ветеринаров и студентов медицинских специальностей. Платформа объединяет структурированный учебный контент, AI-тьютора на базе Claude API, интервальное повторение флэшкарт и реальные клинические кейсы.

Ключевые принципы платформы:

- AI как мозг — Claude API отвечает на вопросы, объясняет концепции, генерирует новый контент

- Доказательная медицина — весь контент основан на клинических гайдлайнах и PubMed

- Переиспользование контента — базовые дисциплины создаются один раз и применяются во всех специальностях

- Персонализация — адаптация к уровню и прогрессу пользователя

- Ветеринария как отдельный рынок — уникальная особенность, отличающая от конкурентов

## 1.2 Целевая аудитория

| Роль | Задача на платформе | Ключевые функции |
| --- | --- | --- |
| Студент-медик | Подготовка к экзаменам, освоение специальности | Модули, флэшкарты, MCQ, прогресс |
| Ординатор/резидент | Углубление в специальность, клинические кейсы | Кейсы, AI-тьютор, PubMed интеграция |
| Практикующий врач | CME-кредиты, актуализация знаний | Сертификаты, новый контент |
| Ветеринар | Специфический контент по видам животных | Ветеринарный режим, дозировки по видам |
| Преподаватель | Создание курсов, отслеживание студентов | Редактор контента, аналитика |

## 1.3 Бизнес-модель

| Тариф | Цена | Лимиты AI-запросов | Доступ к контенту |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | $0/мес | 5 запросов/день | Базовые дисциплины (8 модулей) |
| Student | $15/мес | 50 запросов/день | Все медицинские специальности |
| Pro | $40/мес | Безлимит | Всё включая ветеринарию |
| Clinic | $199/мес | 10 пользователей, безлимит | Всё + аналитика команды |
| Lifetime | $299 единоразово | Безлимит | Всё навсегда |

# 2. Технический стек

## 2.1 Полный стек технологий

| Уровень | Технология | Версия | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend | FastAPI (Python) | 3.11+ | Основной API, бизнес-логика |
| Backend | SQLAlchemy 2.0 + Alembic | Async | ORM + миграции БД |
| Backend | Pydantic v2 | 2.x | Валидация данных, схемы |
| Database | PostgreSQL | 15+ | Основная БД |
| Database | pgvector | latest | Векторный поиск по эмбеддингам |
| Database | pg_trgm, btree_gin | built-in | Полнотекстовый поиск |
| Cache | Redis | 7+ | Кэш AI-ответов, сессии, rate limiting |
| AI | Claude API (Sonnet 4) | claude-sonnet-4-6 | Сложные запросы, генерация |
| AI | Claude API (Haiku 4.5) | claude-haiku-4-5-20251001 | Простые запросы, экономия |
| AI | Ollama (Llama 3) | optional | Бесплатный tier (локальная модель) |
| Storage | S3 / DigitalOcean Spaces | — | Изображения, файлы |
| Frontend Web | Next.js 14+ App Router | 14+ | Веб-приложение |
| Frontend Web | TailwindCSS + shadcn/ui | latest | UI компоненты |
| Frontend Web | Zustand + React Query | latest | Состояние и кэш |
| Mobile | React Native (Expo) | 0.72+ | iOS и Android |
| Mobile | WatermelonDB | latest | Локальная БД для offline |
| Auth | JWT + OAuth2 | — | Google, Apple, email |
| Payments | Stripe | latest | Подписки и платежи |
| Infra | Docker + docker-compose | — | Dev и prod окружение |
| Monitoring | Prometheus + Grafana | — | Метрики и алерты |

## 2.2 Маршрутизация AI-запросов

Критически важная логика — выбор модели в зависимости от типа запроса и тарифа пользователя:

- Free tier → Ollama (Llama 3 локально) — бесплатно

- Простые вопросы (Student/Pro) → Claude Haiku ($0.00025/1K input) — быстро и дёшево

- Сложные медицинские вопросы → Claude Sonnet ($0.003/1K input) — высокое качество

- Экспертный уровень → Claude Opus — только по запросу

Экономия: маршрутизация Haiku/Sonnet снижает затраты на AI в 3-5 раз по сравнению с использованием только Sonnet.

# 3. База данных — полная схема

## 3.1 Ключевые таблицы

Полный SQL-скрипт создания схемы находится в разделе ТЗ v2.0 (Раздел 2). Claude Code должен реализовать его дословно с учётом корректировок ниже.

### Таблица users

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | uuid_generate_v4() |
| email | VARCHAR(255) UNIQUE | Зашифровано (GDPR) |
| role | VARCHAR(50) | student ¦ resident ¦ doctor ¦ professor ¦ admin |
| subscription_tier | VARCHAR(50) | free ¦ student ¦ pro ¦ clinic ¦ lifetime |
| subscription_expires | TIMESTAMP | NULL для lifetime |
| profile_data | JSONB | {years_of_experience, institution, country, interests} |
| preferences | JSONB | {daily_goal_minutes, dark_mode, language, vet_mode} |
| ai_requests_today | INTEGER DEFAULT 0 | Счётчик для rate limiting |
| ai_requests_reset_at | TIMESTAMP | Сброс в полночь |

### Таблица modules (ядро контента)

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| id | UUID PRIMARY KEY | — |
| code | VARCHAR(50) UNIQUE | Например: CARDIO-001, THERAPY-006 |
| specialty_id | UUID → specialties | Ссылка на специальность |
| title | VARCHAR(300) | Название модуля |
| title_ru | VARCHAR(300) | Русское название |
| module_order | INTEGER | Порядок в специальности |
| level | INTEGER 1-5 | Сложность (1=базовый, 5=экспертный) |
| is_fundamental | BOOLEAN | TRUE для BASE-* модулей |
| used_in | UUID[] | ID специальностей, где используется |
| embedding | vector(1536) | Для семантического поиска |
| content | JSONB | Полный JSON-контент модуля |
| is_published | BOOLEAN DEFAULT false | Видимость пользователям |

### Таблица user_progress

| Поле | Тип | Описание |
| --- | --- | --- |
| user_id + module_id | UUID (composite PK) | Прогресс пользователя по модулю |
| lessons_completed | UUID[] | Пройденные уроки |
| flashcards_mastered | UUID[] | Освоенные флэшкарты |
| mcq_score | NUMERIC(5,2) | Результат MCQ в процентах |
| completion_percent | NUMERIC(5,2) | Общий прогресс 0-100 |
| next_review_at | TIMESTAMP | SM-2 алгоритм |
| ease_factor | NUMERIC(4,2) DEFAULT 2.5 | SM-2 ease factor |
| interval_days | INTEGER DEFAULT 1 | SM-2 интервал |

### Дополнительные таблицы (реализовать полностью)

- lessons — отдельные уроки с content JSONB, embedding vector(1536)

- flashcards — карточки с question, answer, difficulty, category

- mcq_questions — вопросы с options JSONB, correct, explanation

- clinical_cases — кейсы с presentation, diagnosis, management, teaching_points

- ai_conversations — история диалогов с AI

- ai_conversation_messages — сообщения в диалоге

- user_notes — заметки пользователя к урокам

- user_bookmarks — закладки

- user_achievements — достижения (геймификация)

- cme_credits — CME кредиты для врачей

- drugs — справочник медикаментов

- drug_interactions — взаимодействия препаратов

- animal_species — виды животных для ветеринарии

- veterinary_dosing — дозировки по видам

- user_consents — GDPR согласия

- audit_log — аудит доступа к данным

### Функции и триггеры

- calculate_next_review(ease_factor, interval, quality) → TIMESTAMP — SM-2 алгоритм

- update_module_completion(user_id, module_id) → void — пересчёт прогресса

- recommend_next_modules(user_id, limit) → UUID[] — рекомендации

- Триггер updated_at на всех таблицах

# 4. Импорт готовых JSON-модулей — КРИТИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ

Это самый важный первый шаг. 70 модулей уже созданы. Они должны быть загружены в БД при первом запуске приложения.

## 4.1 Структура файлов для импорта

Файлы хранятся в директории /data/modules/ (скопировать из outputs при деплое):

module_BASE-CARDIO-ANATOMY-001.json

module_CARDIO-001.json

... (70 файлов всего)

## 4.2 Скрипт импорта (scripts/import_modules.py)

Claude Code должен создать и запустить этот скрипт как часть начальной настройки:

- Читает все module_*.json файлы из директории

- Для каждого модуля: создаёт запись в таблице modules с полем content = весь JSON

- Извлекает lessons, flashcards, mcq_questions, clinical_cases в отдельные таблицы

- Генерирует embeddings для каждого урока через Claude/OpenAI API

- Помечает модуль is_published = true после успешного импорта

- Логирует ошибки, не прерывает импорт при единичной ошибке

- Идемпотентен — повторный запуск обновляет существующие, не дублирует

## 4.3 Соответствие полей JSON → БД

| Поле в JSON | Поле в БД | Таблица |
| --- | --- | --- |
| meta.id | code | modules |
| meta.specialty | specialty (lookup) | modules |
| meta.title | title | modules |
| meta.level | level | modules |
| meta.duration_hours | estimated_hours | modules |
| meta.prerequisite_modules | prerequisites (UUID[]) | modules |
| lessons[] | Отдельные записи | lessons |
| flashcards[] | Отдельные записи | flashcards |
| mcq_questions[] | Отдельные записи | mcq_questions |
| clinical_cases[] | Отдельные записи | clinical_cases |
| Весь JSON | content (JSONB) | modules |

# 5. API спецификация

## 5.1 Базовая структура

Базовый URL: /api/v1/

Аутентификация: Bearer JWT токен в заголовке Authorization

Формат: JSON, UTF-8

## 5.2 Основные эндпоинты

### Аутентификация (/auth/)

| Метод | Путь | Описание | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Регистрация пользователя | — |
| POST | /auth/login | Вход (email/password) | — |
| POST | /auth/refresh | Обновление токена | — |
| GET | /auth/oauth/{provider} | OAuth (Google, Apple) | — |
| POST | /auth/logout | Выход | JWT |
| POST | /auth/forgot-password | Сброс пароля | — |

### Контент (/modules/, /lessons/, /flashcards/)

| Метод | Путь | Описание | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /specialties | Список специальностей | — |
| GET | /specialties/{id}/modules | Модули специальности | — |
| GET | /modules/{id} | Детали модуля | JWT |
| GET | /modules/{id}/lessons | Уроки модуля | JWT |
| GET | /lessons/{id} | Детали урока | JWT |
| GET | /modules/{id}/flashcards | Флэшкарты модуля | JWT |
| GET | /modules/{id}/flashcards?due_only=true | Флэшкарты к повторению | JWT |
| GET | /modules/{id}/mcq | MCQ-вопросы | JWT |
| GET | /modules/{id}/cases | Клинические кейсы | JWT |

### Прогресс (/progress/)

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /progress/lesson/{id}/complete | Отметить урок завершённым |
| POST | /progress/flashcard/review | Оценить флэшкарту (SM-2) |
| POST | /progress/mcq/{id}/answer | Ответить на MCQ-вопрос |
| GET | /progress/stats | Общая статистика прогресса |
| GET | /progress/modules | Прогресс по всем модулям |
| GET | /progress/streak | Стрик и ежедневные цели |
| GET | /progress/weaknesses | Слабые места для повторения |

### AI-тьютор (/ai/)

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST | /ai/ask | Задать вопрос AI-тьютору |
| GET | /ai/conversations | История диалогов |
| GET | /ai/conversations/{id} | Конкретный диалог |
| POST | /ai/conversations/{id}/clear | Очистить диалог |
| POST | /ai/feedback | Оценить ответ (👍/👎) |
| POST | /ai/explain/{concept} | Объяснение концепта |
| POST | /ai/quiz/{topic} | Устный экзамен по теме |
| POST | /ai/case-discuss/{case_id} | Обсуждение клинического кейса |

### Поиск и рекомендации (/search/)

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /search?q={query} | Полнотекстовый + векторный поиск |
| GET | /search/pubmed?q={query} | Поиск в PubMed (прокси) |
| GET | /recommendations | Рекомендации следующего контента |
| GET | /recommendations/daily | Ежедневный план обучения |

### Препараты (/drugs/)

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /drugs?q={query} | Поиск препаратов |
| GET | /drugs/{id} | Детали препарата |
| POST | /drugs/check-interactions | Проверка взаимодействий |
| GET | /drugs/{id}/dosing | Дозировки для разных групп |
| POST | /drugs/calculate-dose | Расчёт дозы (вес, возраст, функция почек) |

### Ветеринария (/veterinary/)

| Метод | Путь | Описание |
| --- | --- | --- |
| GET | /veterinary/species | Список видов животных |
| GET | /veterinary/drugs | Ветеринарные препараты |
| GET | /veterinary/drugs/{id}/dosing/{species_id} | Дозировка для вида |
| POST | /veterinary/drugs/check-species-safety | Безопасность для вида |
| GET | /veterinary/zoonoses | Зоонозные заболевания |
| PUT | /user/veterinary-settings | Включить/выключить вет. режим |

### Дашборд и профиль (/dashboard/, /profile/)

- GET /dashboard/overview — роль-ориентированный дашборд

- GET /student/dashboard, /professor/dashboard, /doctor/dashboard

- GET /doctor/cme-credits — CME кредиты

- GET /profile, PUT /profile — профиль пользователя

- GET /notifications, POST /notifications/{id}/read

- GET /achievements — достижения

- GET/POST /bookmarks — закладки

### Администрирование (/admin/)

- GET/POST /admin/modules — управление модулями

- POST /admin/modules/generate — генерация нового модуля через Claude

- POST /admin/modules/import — импорт JSON-файла

- GET /admin/users — список пользователей

- GET /admin/analytics — аналитика использования

- GET /admin/audit-logs — аудит доступа

# 6. AI-интеграция

## 6.1 Конфигурация Claude API

| Модель | Идентификатор | Использование | Цена (input/1M) |
| --- | --- | --- | --- |
| Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | Простые вопросы, частые запросы | $0.25 |
| Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | Сложные медицинские вопросы | $3.00 |
| Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | Экспертный уровень (редко) | $15.00 |

## 6.2 Система промптов (реализовать все)

### Промпты для генерации контента (ContentPrompts)

- generate_module_structure(specialty, topic, level) — структура модуля

- generate_lesson_content(specialty, lesson_title, key_concepts, level) — урок

- generate_flashcards(specialty, topic, count) — флэшкарты

- generate_mcq_questions(specialty, topic, difficulty, count) — MCQ

- generate_clinical_case(specialty, topic, difficulty) — клинический кейс

- generate_branching_case(specialty, topic, difficulty) — интерактивный кейс с ветвлением

### Промпты для AI-тьютора (TutorPrompts)

- tutor_system_prompt() — системный промпт (личность, стиль, принципы)

- explain_concept(concept, level) — объяснение концепта

- quiz_mode(topic, previous_mistakes) — устный экзамен

- case_discussion(case_data, user_decision) — обсуждение кейса

### Промпты для адаптации (AdaptationPrompts)

- validate_medical_content(content, type) — валидация точности

- adapt_content_difficulty(content, user_level, performance) — адаптация сложности

- adapt_human_content_to_vet(content, species) — адаптация под ветеринарию

### Промпты для справочника препаратов (DrugPrompts)

- generate_drug_profile(drug_name, specialty) — полный профиль препарата

- generate_drug_interactions(drug_list) — проверка взаимодействий

- generate_drug_learning_materials(drug_name, exam_type) — учебные материалы

### Ветеринарные промпты (VeterinaryPrompts)

- generate_vet_module_structure(specialty, topic, species, level) — ветеринарный модуль

- adapt_human_content_to_vet(human_content, species) — адаптация контента

- parse_drug_data(source, raw_data) — обработка ветеринарных данных

## 6.3 Логика маршрутизации запросов

Реализовать в services/ai_router.py:

- Проверить тариф пользователя и дневной лимит

- Free tier → перенаправить на Ollama (если доступен) или вернуть ошибку

- Определить сложность запроса (простой/сложный) по ключевым словам

- Простой запрос + Student/Pro → Haiku

- Сложный медицинский запрос → Sonnet

- Проверить кэш Redis (TTL 24 часа для информационных ответов)

- При кэш-попадании → вернуть из кэша (бесплатно)

- Записать запрос в ai_conversations, обновить счётчик ai_requests_today

## 6.4 Интеграция с PubMed

Реализовать services/pubmed_integration.py с методами:

- search_articles(query, max_results, sort) — поиск статей

- fetch_articles_details(pmids) — детали по PMID

- Кэшировать результаты в Redis (TTL 7 дней)

- Ограничение: 3 запроса/сек без ключа, 10/сек с NCBI API key

# 7. Фронтенд — структура и компоненты

## 7.1 Структура Next.js проекта

app/

layout.tsx                 — корневой layout

page.tsx                   — лендинг/главная

(auth)/

login/page.tsx

register/page.tsx

onboarding/page.tsx      — онбординг нового пользователя

(app)/

dashboard/page.tsx       — дашборд (роль-ориентированный)

modules/[id]/page.tsx    — просмотр модуля

lessons/[id]/page.tsx    — просмотр урока

flashcards/page.tsx      — повторение флэшкарт

ai-tutor/page.tsx        — AI-тьютор

cases/page.tsx           — клинические кейсы

drugs/page.tsx           — справочник препаратов

progress/page.tsx        — прогресс и аналитика

settings/page.tsx        — настройки профиля

admin/

modules/page.tsx         — управление контентом

users/page.tsx           — пользователи

## 7.2 Ключевые компоненты

### Обучение

- FlashcardReview — карточка с переворотом, оценка 1-5, прогресс-бар

- MCQQuiz — вопрос с вариантами, объяснение после ответа

- ClinicalCase — интерактивный кейс с ветвлением решений

- LessonReader — урок с разметкой, ключевыми моментами, клиническими жемчужинами

- NextReview — виджет 'что повторить сегодня'

### AI-тьютор

- AIAssistant — чат с AI, история сообщений, streaming ответов

- ModeSelector — режимы: Объяснение / Экзамен / Кейс / Поиск

- PubMedPanel — результаты поиска статей с live индикатором

- FeedbackButtons — 👍 / 👎 с опциональным комментарием

### Навигация и дашборд

- Sidebar — тёмный сайдбар с навигацией (как в демо)

- RoleBasedDashboard — StudentDashboard / DoctorDashboard / ProfessorDashboard

- SpecialtiesGrid — сетка специальностей с прогрессом

- LearningStats — XP, стрик, цель дня, точность

### Геймификация

- XPBar — прогресс-бар опыта в хедере

- AchievementToast — всплывающее уведомление о достижении

- Leaderboard — таблица лидеров (глобальная, по специальности)

### Ветеринарный режим

- VeterinaryToggle — переключатель вет. режима

- SpeciesSelector — выбор вида животного

- DoseCalculator — калькулятор дозы с видовыми предупреждениями

### Препараты

- DrugSearch — поиск с автодополнением, фильтры

- DrugCard — карточка препарата (Black Box Warning, NTI, High Yield)

- InteractionChecker — проверка нескольких препаратов на взаимодействия

### Комплаенс

- ConsentManager — управление GDPR согласиями

- DataExport — экспорт персональных данных

# 8. Онбординг и геймификация

## 8.1 Персонализированный онбординг

При первом входе пользователь проходит 5-шаговый онбординг:

- Кто вы? (student / resident / doctor / professor)

- Ваша цель? (exam_prep / cme_credits / stay_updated / general_knowledge)

- Интересующие специальности (мультивыбор, до 5)

- Сколько времени в день? (10 / 20 / 30 / 45 / 60 минут)

- Генерация персонального Welcome Plan через Claude API

Welcome Plan включает: приветственное сообщение, задачи на первые 24ч, фокус недели 1 и 2, критерии успеха.

## 8.2 Система XP и уровней

| Действие | XP | Условие |
| --- | --- | --- |
| Урок завершён | +50 XP | — |
| Флэшкарта правильно | +5 XP | Бонус +1 XP за каждые 10 подряд |
| MCQ-вопрос верно | +10 XP | +20 XP за сложный вопрос |
| Клинический кейс решён | +100 XP | — |
| Дневная цель достигнута | +25 XP бонус | — |
| 7-дневный стрик | +100 XP бонус | — |
| AI взаимодействие полезно | +2 XP | По факту 👍 |

| Уровень | Название | XP требуется |
| --- | --- | --- |
| 1 | Novice | 0 |
| 2 | Learner | 500 |
| 3 | Resident | 2,000 |
| 4 | Specialist | 5,000 |
| 5 | Expert | 12,000 |
| 6 | Master | 25,000 |

## 8.3 Достижения

- streak_7 — 7 дней подряд в приложении

- streak_30 — 30 дней активности (редкий значок)

- module_master — 100% по любому модулю

- flashcard_champion — 500 карточек с рейтингом 4-5

- polyglot — изучено 3+ специальности

- deep_diver — 5 уровней в одной теме

# 9. Мобильное приложение и Offline-режим

## 9.1 Архитектура React Native

- Expo SDK 50+ для кросс-платформенной разработки

- WatermelonDB — локальная SQLite БД для offline-first

- Синхронизация при запуске, при возврате из фона, каждые 30 мин

- Очередь исходящих действий (sync_queue) при отсутствии интернета

## 9.2 Что кэшируется локально

- Последние 10 просмотренных уроков + 5 рекомендованных

- Все флэшкарты с due_date <= сегодня + 7 дней вперёд

- Пул из 50 MCQ-вопросов для offline практики

- Пользовательский прогресс (синхронизируется при подключении)

- Лимит кэша: 500 МБ. Вытеснение по LRU + приоритету

## 9.3 Разрешение конфликтов

- Прогресс обновлён на двух устройствах → most_recent_wins + слияние метрик

- Заметки edited offline → конкатенация с временными метками

- Ошибка 409 (конфликт) → server_wins + уведомление пользователя

# 10. Безопасность и комплаенс

## 10.1 Шифрование данных

- Email пользователей: шифровать в БД (Fernet/AES-256)

- Пароли: bcrypt с cost factor 12

- JWT: HS256, access token TTL 15 мин, refresh 30 дней

- Все соединения: HTTPS/TLS 1.3

- Ключи шифрования: ротация каждые 90 дней

## 10.2 Rate Limiting

| Тариф | AI запросов/день | API запросов/мин |
| --- | --- | --- |
| Free | 5 | 30 |
| Student | 50 | 60 |
| Pro | Безлимит | 120 |
| Clinic | Безлимит (10 пользователей) | 120 на пользователя |

## 10.3 GDPR

- Таблица user_consents с типами: data_processing, analytics, marketing

- Эндпоинт GET /compliance/export-data — экспорт всех данных пользователя

- Эндпоинт POST /compliance/delete-account — анонимизация при удалении

- Аудит-лог доступа к медицинским данным

- Политика конфиденциальности и HIPAA-дисклеймер

## 10.4 HIPAA-дисклеймер (важно!)

MedMind AI — ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ инструмент. Не является медицинским устройством, не предназначен для постановки диагнозов. Все AI-ответы требуют верификации врачом. Этот дисклеймер должен быть виден при каждом AI-взаимодействии.

# 11. План разработки по фазам

Порядок фаз оптимизирован с учётом того, что контент (70 модулей) уже готов. Фаза 3 — импорт, не генерация.

| Фаза | Название | Недели | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Подготовка окружения | 1 | Docker, репозиторий, API ключи |
| 1 | База данных | 2-3 | PostgreSQL + pgvector, полная схема |
| 2 | Аутентификация | 4 | JWT, OAuth, роли, профили |
| 3 | ИМПОРТ 70 МОДУЛЕЙ | 5 | Весь контент в БД (КРИТИЧНО) |
| 4 | API контента | 6 | Эндпоинты для модулей, уроков, кейсов |
| 4.5 | Справочник препаратов | 7 | БД препаратов, проверка взаимодействий |
| 5 | AI-тьютор | 8-9 | Claude API, промпты, кэш, история |
| 6 | Прогресс и SM-2 | 10 | Флэшкарты, интервальное повторение |
| 7 | Поиск и рекомендации | 11 | pgvector поиск, PubMed |
| 4.6 | Ролевые дашборды | 12 | Student / Doctor / Professor дашборды |
| 4.7 | Ветеринарный режим | 13 | Виды животных, дозировки, адаптация |
| 4.8 | Ветеринарные источники | 14 | FDA CVM, WSAVA, зоонозы |
| 8 | Геймификация и онбординг | 15 | XP, достижения, Welcome Plan |
| 9 | Мобильное приложение | 16-17 | React Native, offline, синхронизация |
| 10 | Монетизация и запуск | 18-19 | Stripe, маркетинговый сайт, деплой |

# 12. Промпты для Claude Code — как запускать каждую фазу

Каждый промпт ниже — готовый запрос для Claude Code. Копировать и выполнять последовательно.

## Фаза 0: Подготовка

Создай структуру проекта MedMind AI. Технологический стек: FastAPI (Python 3.11), PostgreSQL 15 + pgvector, Redis 7, Next.js 14. Создай docker-compose.yml, .env.example, базовую структуру папок для backend (/app/api, /app/services, /app/models, /app/core) и frontend (/app, /components, /lib). Настрой pre-commit hooks (black, flake8, mypy для Python; prettier, eslint для TypeScript).

## Фаза 1: База данных

Создай полную схему базы данных для MedMind AI. PostgreSQL 15 с расширениями pgvector, pg_trgm, btree_gin. Таблицы: users, specialties, modules, lessons, flashcards, mcq_questions, clinical_cases, user_progress, ai_conversations, ai_conversation_messages, user_notes, user_bookmarks, user_achievements, cme_credits, drugs, drug_interactions, animal_species, veterinary_dosing, user_consents, audit_log. Добавь: триггеры updated_at, функцию calculate_next_review() для SM-2 алгоритма, функцию recommend_next_modules(), все необходимые индексы включая векторные для pgvector. Создай Alembic миграции.

## Фаза 2: Аутентификация

Реализуй систему аутентификации для FastAPI. JWT токены (access 15 мин, refresh 30 дней). Хеширование bcrypt cost=12. OAuth через Google и Apple (PKCE flow). Rate limiting на /auth/login (5 попыток/мин). Роли: student, resident, doctor, professor, admin. Middleware для проверки токена и роли. Эндпоинты: /auth/register, /auth/login, /auth/refresh, /auth/oauth/{provider}, /auth/logout, /auth/forgot-password. Pydantic v2 схемы для всех запросов/ответов.

## Фаза 3: ИМПОРТ КОНТЕНТА (КРИТИЧНО)

Создай скрипт scripts/import_modules.py. Он должен: читать все файлы module_*.json из директории /data/modules/; для каждого файла создавать запись в таблице modules (code из meta.id, title, specialty через lookup, level, estimated_hours, is_fundamental, content = весь JSON); извлекать lessons[], flashcards[], mcq_questions[], clinical_cases[] в соответствующие таблицы; генерировать embeddings для lessons через Claude API (claude-haiku-4-5-20251001) и сохранять в поле embedding (vector 1536); помечать is_published=true после успешного импорта. Скрипт должен быть идемпотентен (повторный запуск = update, не duplicate). Добавить прогресс-бар и подробное логирование.

## Фаза 5: AI-тьютор

Реализуй AI-тьютора MedMind. Клиент Claude API с маршрутизацией: Free → Ollama, простые вопросы → claude-haiku-4-5-20251001, сложные медицинские → claude-sonnet-4-6. Кэш Redis (TTL 24ч для информационных ответов, хеш от prompt+model). Режимы: объяснение концепта, ответы на вопросы, устный экзамен, обсуждение кейса. Системный промпт: опытный преподаватель медицины, точность и EBM, адаптация к уровню. Контекст пользователя: что изучил, слабые места. Сохранение истории в ai_conversations. Rate limiting по тарифу (5/50/безлимит запросов/день). Streaming ответов через SSE. HIPAA-дисклеймер в каждом ответе.

## Фаза 9: Мобильное приложение

Создай React Native (Expo SDK 50) приложение MedMind. Offline-first с WatermelonDB (SQLite). Синхронизация при запуске, возврате из фона, каждые 30 мин. Очередь исходящих действий sync_queue с retry. Кэшировать: последние 10 уроков + 5 рекомендованных, флэшкарты due_date <= +7 дней, 50 MCQ для offline. LRU вытеснение, лимит 500 МБ. Push-уведомления (напоминания о повторении). Общие компоненты: FlashcardReview, AIAssistant (с offline заглушкой), ProgressStats. Навигация: Expo Router.

# 13. Полная структура проекта

medmind-ai/

├── backend/

│   ├── app/

│   │   ├── api/v1/

│   │   │   ├── routers/

│   │   │   │   ├── auth.py

│   │   │   │   ├── modules.py

│   │   │   │   ├── lessons.py

│   │   │   │   ├── flashcards.py

│   │   │   │   ├── ai.py

│   │   │   │   ├── progress.py

│   │   │   │   ├── search.py

│   │   │   │   ├── drugs.py

│   │   │   │   ├── veterinary.py

│   │   │   │   ├── dashboard.py

│   │   │   │   ├── compliance.py

│   │   │   │   └── admin.py

│   │   ├── services/

│   │   │   ├── ai_router.py       — маршрутизация запросов

│   │   │   ├── claude_service.py  — Claude API клиент

│   │   │   ├── pubmed_service.py  — PubMed интеграция

│   │   │   ├── drug_service.py    — справочник препаратов

│   │   │   ├── vet_service.py     — ветеринарный сервис

│   │   │   ├── progress_service.py

│   │   │   ├── search_service.py

│   │   │   └── notification_service.py

│   │   ├── models/                — SQLAlchemy модели

│   │   ├── schemas/               — Pydantic схемы

│   │   ├── core/

│   │   │   ├── config.py

│   │   │   ├── security.py        — JWT, bcrypt

│   │   │   ├── database.py        — async SQLAlchemy

│   │   │   └── redis.py

│   │   └── prompts/               — все промпты

│   │       ├── content_prompts.py

│   │       ├── tutor_prompts.py

│   │       ├── drug_prompts.py

│   │       └── vet_prompts.py

│   ├── alembic/                   — миграции

│   ├── scripts/

│   │   └── import_modules.py      — импорт JSON контента

│   ├── data/modules/              — 70 JSON-файлов

│   └── tests/

├── frontend/

│   ├── app/                       — Next.js App Router

│   ├── components/

│   │   ├── ai/                    — AIAssistant

│   │   ├── learning/              — FlashcardReview, MCQQuiz

│   │   ├── dashboard/             — RoleBasedDashboard

│   │   ├── drugs/                 — DrugSearch, InteractionChecker

│   │   ├── veterinary/            — VeterinaryToggle, DoseCalculator

│   │   └── compliance/            — ConsentManager

│   └── lib/                       — хуки, утилиты, API клиент

├── mobile/                        — React Native (Expo)

├── docker-compose.yml

├── .env.example

└── README.md

# 14. Переменные окружения (.env)

| Переменная | Описание | Обязательно |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | postgresql+asyncpg://... | ✅ |
| REDIS_URL | redis://localhost:6379 | ✅ |
| ANTHROPIC_API_KEY | Ключ Claude API | ✅ |
| JWT_SECRET_KEY | Секрет для JWT (min 32 chars) | ✅ |
| GOOGLE_CLIENT_ID | OAuth Google | ⚡ Рекомендуется |
| APPLE_CLIENT_ID | OAuth Apple | ⚡ Рекомендуется |
| STRIPE_SECRET_KEY | Stripe платежи | ⚡ Для монетизации |
| PUBMED_API_KEY | NCBI API key (бесплатно) | ⚡ Рекомендуется |
| AWS_S3_BUCKET | S3 для хранения файлов | ⚡ Для медиа |
| ENCRYPTION_KEY | Fernet ключ для email шифрования | ✅ |
| OLLAMA_URL | http://localhost:11434 для Free tier | ⚠️ Опционально |
| OPENAI_API_KEY | Для embeddings (альтернатива) | ⚠️ Опционально |
| NCBI_API_KEY | PubMed ключ (10 запросов/сек) | ⚡ Рекомендуется |

# 15. Требования к тестированию

## 15.1 Backend тесты (pytest)

- Шифрование: поле email хранится в зашифрованном виде, дешифруется корректно

- Аутентификация: роли, refresh токены, rate limiting логина

- GDPR: экспорт данных, анонимизация при удалении

- AI маршрутизация: Free tier → Ollama, правильная модель по сложности

- SM-2 алгоритм: расчёт следующей даты повторения

- Ролевой доступ: студент не видит профиль другого, только admin — аудит-логи

## 15.2 Frontend тесты

- FlashcardReview: правильный SM-2 rating, переключение карточек

- AIAssistant: отправка сообщений, отображение streaming, обратная связь

- SpeciesSelector: фильтрация по категориям, предупреждения о токсичности

# 16. Критические требования — не упустить

Эти пункты должны быть реализованы правильно с первого раза. Ошибки здесь критичны.

## 16.1 Медицинская точность

- HIPAA-дисклеймер в каждом AI-ответе — не диагностический инструмент

- AI не должен давать конкретные дозировки без оговорки о проверке врачом

- Клинические кейсы — образовательные, не для реальных пациентов

## 16.2 Безопасность

- Никогда не хранить API ключи в коде (только .env)

- Все SQL запросы через parameterized queries (нет конкатенации строк)

- Sanitize все входные данные перед передачей в AI промпты

- Логировать попытки несанкционированного доступа

## 16.3 Производительность

- Кэшировать AI ответы в Redis — одинаковые вопросы не оплачиваются дважды

- Пагинация во всех списках (по умолчанию limit=20)

- Ленивая загрузка тяжёлого контента (embeddings, изображения)

- Индексы на все поля используемые в WHERE и JOIN

## 16.4 Ветеринарный режим

- Дозировки для разных видов — РАЗНЫЕ. Не путать кошку и собаку

- Предупреждение о токсичности (например: парацетамол токсичен для кошек)

- Препараты одобренные для людей могут быть запрещены для животных

## 16.5 Контент

- 70 JSON-модулей ОБЯЗАТЕЛЬНО импортировать при первом запуске

- Не генерировать контент заново — он уже создан и проверен

- При добавлении новых модулей — использовать тот же JSON формат

# 17. Деплой

## 17.1 Минимальный деплой (MVP)

- VPS с 4 CPU, 8 GB RAM — достаточно для старта

- Docker Compose: postgres + pgvector, redis, fastapi, nextjs

- Nginx как reverse proxy + SSL (Let's Encrypt)

- GitHub Actions CI/CD: lint → test → build → deploy

## 17.2 Масштабирование

- Kubernetes: при >1000 DAU

- AWS RDS для PostgreSQL (Multi-AZ)

- ElastiCache для Redis

- CloudFront CDN для статики

- Prometheus + Grafana для мониторинга

## 17.3 Порядок запуска (первый деплой)

- docker-compose up -d postgres redis

- alembic upgrade head (применить миграции)

- python scripts/import_modules.py (импортировать 70 модулей)

- docker-compose up -d fastapi

- Проверить /api/v1/modules — должны вернуться 70 модулей

- docker-compose up -d nextjs

- Настроить Nginx и SSL

# Приложение A: Реестр готовых модулей

Все 70 модулей готовы к импорту. Список для проверки после импорта:

### Базовые дисциплины (8 модулей)

- BASE-CARDIO-ANATOMY-001 — Анатомия и физиология ССС

- BASE-RESP-PHYSIO-002 — Физиология дыхательной системы

- BASE-NEURO-ANATOMY-003 — Анатомия нервной системы

- BASE-PHARMA-001 — Клиническая фармакология

- BASE-LAB-DIAGNOSTICS-005 — Лабораторная диагностика

- BASE-ECG-006 — ЭКГ — систематический подход

- BASE-RADIOLOGY-007 — Лучевая диагностика

- BASE-EMERGENCY-008 — Неотложные состояния

### Кардиология (10 модулей: CARDIO-001...010)

- ИБС и острый коронарный синдром, Сердечная недостаточность, Аритмии

- Артериальная гипертензия, Клапанные пороки, Кардиомиопатии

- Перикардит, Лёгочная гипертензия, Аорта и периферические сосуды, ВПС у взрослых

### Терапия / Internal Medicine (12 модулей: THERAPY-001...012)

- Пульмонология, Гастроэнтерология, Нефрология, Эндокринология

- Ревматология, Гематология, Инфекционные болезни, Неврология в терапии

- Онкология в терапии, Дерматология в терапии, Профессиональная медицина, Клиническая фармакология

### Неврология (10 модулей: NEURO-001...010)

- Инсульт, Эпилепсия, Головная боль, Нейродегенеративные болезни

- Рассеянный склероз, Нейроинфекции, Нарушения движения

- Нервно-мышечные болезни, Расстройства сна и боль, Черепно-мозговая травма

### Хирургия (10 модулей: SURG-001...010)

- Острый живот, Хирургия желудка и пищевода, Поджелудочная и желчный

- Колоректальная хирургия, Сосудистая хирургия, Травматология

- Грудная хирургия, Урологическая и эндокринная, Хирургические инфекции, Пластическая хирургия

### Педиатрия (11 модулей: PEDS-001...011)

- Неонатология, Детские инфекции, Детская кардиология, Педиатрическая пульмонология

- Гастроэнтерология и питание, Неврология детского возраста, Педиатрическая эндокринология

- Нефрология и онкология, Педиатрическая ортопедия, Детская психиатрия, (+ 1 модуль)

### Акушерство и гинекология (9 модулей: OB-001...009)

- Нормальная беременность, Ведение родов, Гинекология (ВЗОМТ, эндометриоз, СПКЯ)

- Гинекологическая онкология, Бесплодие и менопауза, Осложнения беременности

- ЗВРП и кровотечения, Урогинекология, Внематочная беременность и трофобластическая болезнь

### В разработке (ещё не созданы)

- Психиатрия: PSYCH-001...008 (~8 модулей)

- Анестезиология: ANES-001...007 (~7 модулей)

- Онкология: ONC-001...008 (~8 модулей)

- Дерматология: DERM-001...007 (~7 модулей)

- Ветеринария: VET-001...016 (~16 модулей, 6 специальностей)

Конец технического задания MedMind AI v3.0